尚庄镇番茄小院项目方案及施工图设计服务（二次）

招标文件

编号：YD-QPT-2021116-2

招标人名称 （签章）盐城市城开置业有限公司

招标代理机构（签章）江苏苏维工程管理有限公司

2021年9月

盐都区公共资源交易中心监制

招标文件备案表

招标人意见：招标文件内容已审核，无异议，请招标。 招标人法定代表人签字： 招标人（公章） 日 期： 2021 年 月 日

招标代理机构意见：招标文件内容已审核，无异议。 招标代理法定代表人签字： 招标代理（公章） 日 期： 2021 年 月 日

备案意见： 尚庄镇番茄小院项目方案及施工图设计服务（二次）招标文件于2021年 月 日备案。 备案单位（盖章）

第一部分  投标须知

前 附 表

| 序号 | 招 标 概 况 |
| --- | --- |
| 1 | 1.项目名称：尚庄镇番茄小院项目方案及施工图设计服务（二次）。 2.招标人名称：盐城市城开置业有限公司。 3.招标内容：尚庄镇番茄小院项目2栋多层住宅楼（其中每两层须根据发包人要求设计可分可合）、1栋小高层住宅楼及地下车库等方案设计、初步设计、施工图设计（含伴随的二次深化设计）。主要范围如下（包括但不限于）： ①设计阶段：方案设计、方案修改完善、初步设计、施工图设计（含伴随的二次深化设计）；1）方案设计深度及成果的要求：设计说明书（含经济技术指标，户型配比表）；1:500 的总平面规划图（需以现状地形图为总平面规划的底图，并含规划用地以外150 米范围内现状情况）；规划全貌透视效果图及建筑单体透视效果图、夜景亮化效果图；建筑单体平、立、剖面图及户型平面图；建筑物日照分析及相关设计成果资料；地下空间分析图（含人防）；景观分析图；交通动线人流组织分析；绿色建筑节能专篇分析；设计成果须通过相关部门的审查，并根据审查意见完成设计修改（符合国家现行建筑设计规范标准）。2）施工图设计包含如下内容（但不限于）：桩基、基坑围护、地下人防、建筑、结构、给排水、消防、电气、暖通空调、建筑智能化、建筑防雷、建筑外立面装饰（幕墙、雨棚等设计）、装配式设计、钢结构/网架（如果有）、景观桥梁（如果有）、室外道路、室外景观绿化、室外市政及综合管网、雨污水及排水系统、亮化（主要指建筑物、构筑物等所有需亮化部位的灯光等亮化）等。施工图设计图纸须符合国家、省及市关于施工图设计深度的规范要求，并满足《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2016年版）中规定的要求，最终设计成果须确保通过相关部门审查。 ②本项目的建筑节能设计与绿色建筑二星级及以上设计（含绿色建筑咨询服务、申报<含各项检测>）等服务均由中标单位负责完成且取得标识，并配合完成相关部门的审查工作。 ③配投标人进行专项报审（报建、图审、消防、抗震等）及施工过程中的设计咨询、变更、驻场服务、竣工验收等从项目开工建设到项目投入使用的全过程设计总承包服务。 ④本项目图审部门的图纸审查工作（报送图审全过程，包含项目送审、接审、跟进审查全过程）由中标设计单位负责并对接，招标人提供必要协助，评审专家劳务费由中标设计单位承担。 ⑤中标设计单位负责编制项目设计概算,并配合招标人完成主管部门审查。 4.质量标准：合格，中标设计单位出具的设计成果文件须符合国家建筑设计规范、国家现行设计标准和施工要求等,并确保设计成果文件（含消防）通过图纸审查和各行业行政管理部门的审批。方案须经盐城市国土空间规划委员会（规划局）及其他相关所有部门审查通过，同时绿色建筑设计星级标准达到盐城市绿色建筑执行标准：市政府盐政规发〔2013〕7号以及市城乡建设局盐建科研〔2013〕16号文件的规定。施工图设计须经过盐城市图审中心审查通过。 5.质量目标：设计成果文件所涉及的各专业工程造价指标须科学、合理，严禁超标设计造成不必要浪费，并能有效控制工程造价（中标设计单位编制的概算须满足盐城当地管理部门审查的要求），且不得超过批复的投资估算额。 6.设计周期：第一阶段为方案设计，中标单位根据本招标文件及招标人提供的要求等20天内完成报审方案的设计，并通过相关部门审查；第二阶段为施工图设计，中标单位必须在20日历天内完成本项目施工图设计，交招标人组织施工图审查。 |
| 2 | 本招标项目投标保证金金额为人民币壹万元整。投标人须在开标前将投标保证金汇至盐都区招标投标交易中心指定账户，收款人名称：盐城市盐都区招标投标交易中心，开户行：农行盐城新区支行 ,账号：426901040006806），并到收款单位（地址：盐城市盐都区世纪大道1188号服务大厦七楼706室，电话：81992316）开具收据。 |
| 3 | 递交疑问时间： 2021 年 11 月16日18时前； 递交方式：发送电子邮件，递交地址（邮箱）：874365291@qq.com 投标人须及时登录盐城市盐都区人民政府网（http://www.yandu.gov.cn/col/col23718/index.html），查询招标答疑、补充通知、中标结果等相关内容，以上内容均在网上发布，不再另行通知。 |
| 4 | 投标文件递交截止时间： 2021 年 11 月26日9时； 地点:盐都区公共资源交易中心开标一室（盐城市盐都区世纪大道1188号服务大厦七楼） 注：本项目投标人在递交投标文件时须同时提供（1）投标保证金收据原件；（2）法定代表人投标的须提供法定代表人身份证明书原件（按附件执行）；（3）如委托代理人投标的须提供授权委托书原件（按附件执行）；（4）法定代表人或授权委托人的居民身份证原件；（5）来自中高风险地区的投标人须提供48小时内核酸检测阴性证明且健康码为绿码、体温正常，其他低风险地区投标人健康码为绿码、体温正常方可进入开标现场。请投标人注意投标截止时间，规范佩戴口罩，提早准备好疫情防控登记的各项证明。如有疫情防控新要求，按最新要求执行。以上原件不封装单独递交。 若投标人未出示或出示不齐全，招标人将拒收（退回）其投标文件。 |
| 5 | 开标时间： 2021 年11月26日9时； 地点:盐都区公共资源交易中心开标一室（盐城市盐都区世纪大道1188号服务大厦七楼） |

招标人联系人：孟庆虎　　　　　      联系电话：18261225120

招标代理机构联系人：张敏　　        联系电话：15205111820

第二部分  总则

1、综合说明

1.1招标规模：项目总建筑面积约 15686.74 平方米。

招标范围：尚庄镇番茄小院项目2栋多层住宅楼（其中每两层须根据发包人要求设计可分可合）、1栋小高层住宅楼及地下车库等方案设计、初步设计、施工图设计（含伴随的二次深化设计）。主要范围如下（包括但不限于）：

①设计阶段：方案设计、方案修改完善、初步设计、施工图设计（含伴随的二次深化设计）；1）方案设计深度及成果的要求：设计说明书（含经济技术指标，户型配比表）；1:500 的总平面规划图（需以现状地形图为总平面规划的底图，并含规划用地以外150米范围内现状情况）；规划全貌透视效果图及建筑单体透视效果图、夜景亮化效果图；建筑单体平、立、剖面图及户型平面图；建筑物日照分析及相关设计成果资料；地下空间分析图（含人防）；景观分析图；交通动线人流组织分析；绿色建筑节能专篇分析；设计成果须通过相关部门的审查，并根据审查意见完成设计修改（符合国家现行建筑设计规范标准）。2）施工图设计包含如下内容（但不限于）：桩基、基坑围护、地下人防、建筑、结构、给排水、消防、电气、暖通空调、建筑智能化、建筑防雷、建筑外立面装饰（幕墙、雨棚等设计）、装配式设计、钢结构/网架（如果有）、景观桥梁（如果有）、室外道路、室外景观绿化、室外市政及综合管网、雨污水及排水系统、亮化（主要指建筑物、构筑物等所有需亮化部位的灯光等亮化）等。施工图设计图纸须符合国家、省及市关于施工图设计深度的规范要求，并满足《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2016年版）中规定的要求，最终设计成果须确保通过相关部门审查。

②本项目的建筑节能设计与绿色建筑二星级及以上设计（含绿色建筑咨询服务、申报<含各项检测>）等服务均由中标单位负责完成，并配合完成相关部门的审查工作。

③配投标人进行专项报审（报建、图审、消防、抗震等）及施工过程中的设计咨询、变更、驻场服务、竣工验收等从项目开工建设到项目投入使用的全过程设计总承包服务。

④本项目图审部门的图纸审查工作（报送图审全过程，包含项目送审、接审、跟进审查全过程）由中标设计单位负责并对接，招标人提供必要协助，评审专家劳务费由中标设计单位承担。

⑤中标设计单位负责编制项目设计概算,并配合招标人完成主管部门审查。

1.2项目地点：盐城市盐都区尚庄镇健康路东、南腰河北；

1.3资金来源及比例：国有资金100%

2、招标方式

2.1 本项目招标方式：公开招标。

2.2 招标文件的组成：本项目招标文件由投标须知、总则、技术参数、投标文件编制方法及要求、开标、评标、定标、合同主要条款、评标定标办法、附件等八部分等内容组成。

3、投标人资格要求

3.1资质等级和范围：投标人须具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或建筑行业设计乙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质的独立法人。

3.2 信誉要求

3.2.1投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

3.2.2企业近1年内没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的。

3.2.3招投标相关单位及个人 在招投标活动中存在招标文件正文第五部分10.2.1以及10.2.2条失信行为的，在“江苏省建设工程招标网”公示期间，本项目的招标人拒绝其投标。

3.2.4投标人不得存在：近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的情形。

3.2.5投标人被人民法院列为失信被执行人的信息在“信用中国”、“信用江苏”网站上被公布的，自载明的发布之日开始，直至撤销或者更正信息中载明的发布时间的期间，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为失信被执行人，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。

3.2.6投标人作为失信联合惩戒对象，被采取依法限制参与建设工程招投标惩戒措施的，被有关部门推送在“信用中国”、“信用江苏”、“信用盐城”相关网站公示且在有效期内的，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为联合惩戒对象，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。

3.2.7投标人不存在盐住建招【2020】4文规定的安全生产事故情形，且在通报暂停投标资格处罚期内。

3.3本招标项目不接受联合体投标。

3.4评标前由招标人对照省政府第 120 号令要求，进行评标准备工作，并核实投标人和项目负责人的资质和资格、经历和业绩、在建工程和信用状况等方面的情况。

3.5 项目负责人资质类别和等级：项目设计负责人具有国家一级注册建筑师执业资格。

3.6 投标申请人须保证项目负责人及代理人均为本单位的正式职工，并确保从2021年2月开始至投标截止之日当月至少连续6个月均已在本单位缴纳养老保险，中标候选人公示前、异议（投诉）提出时相关单位需提供缴费记录证明原件给招标人核验。（例：如开标日期为2019年10月的某一天，则投标单位需保证以上人员2019年2月以后任意连续6月养老保险均在本单位缴纳）。

3.7本项目招标人不接受投标人的企业法定代表人担任项目负责人。

3.8 本项目招标人不接受企业退休人员担任项目负责人。

3.9 项目负责人从本项目投标文件递交截止之日起必须满足下列条件：

3.9.1项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

3.10资格预审申请人或者投标人不得存在下列情形之一：

3.10.1.为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）。

3.10.2.为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的。

3.10.3.与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的。

3.10.4.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的。

3.10.5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。

3.10.6.处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内。

3.10.7.因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的。

3.11不符合法律、法规规定的其他条件。

- 4、资格审查方式

4.1本招标项目资格审查方式：采用资格后审办法。

5、投标有效期

本招标项目投标有效期为 90 日（不少于45日）。

- 6、投标保证金

6.1招标人委托盐都区招标投标交易中心对本项目的投标保证金进行代收、代管和代退管理。

6.2本招标项目投标保证金金额为人民币壹万元整。投标人须在开标前将投标保证金汇至盐都区招标投标交易中心指定账户（收款人名称：盐城市盐都区招标投标交易中心，开户行：农行盐城新区支行,账号：426901040006806），并到收款单位（地址：盐城市盐都区世纪大道1188号服务大厦七楼706室，电话：81992316）开具收据。递交投标文件时，投标人须同时将盐都区招标投标交易中心开具的投标保证金收据原件交工作人员核验，否则招标人将拒绝接收其投标。

6.3投标保证金缴纳方式：电汇或银行转账（不收汇票），以其他方式递交的投标保证金无效。

6.4投标保证金退还

6.4.1投标保证金退还时间：中标候选人公示期满后3个工作日内，退还非中标候选人的投标保证金；在中标公告发出后3个工作日内，退还未中标的中标候选人的投标保证金；合同签订后3个工作日内，退还中标人的投标保证金。

6.4.2 有投诉（异议）的项目，中标候选人及异议人（投诉人）投标保证金在招标项目签订合同后予以退还。

6.5投标人必须以企业法人的名义提交投标保证金，并必须从投标人的法人基本存款账户缴纳。以个人、企业的办事处、分公司、子公司、项目部名义或从他人账户、投标人的其他账户缴纳的保证金无效。投标人的基本户资料未在盐都区招标投标交易中心备案的，开具保证金收据前必须提供其基本户开户许可证原件和复印件。

投标人缴纳投标保证金的，无故不投标的投标保证金暂扣；如因特殊原因不能投标的，应与开标前向招标人提出书面申请并说明原因，获得招标人的认可。

6.6 除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，没收其投标保证金，已中标的，取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

6.6.1投标人在投标有效期内撤回或修改其投标文件的；

6.6.2中标后无正当理由放弃中标项目的；

6.6.3中标后拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

6.6.4中标后无正当理由不与招标人签订合同，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。

6.6.5投标有效期间，投标人在中国行政区域有不良行为记录且在公示期内，经查属实的；

6.6.6 投标人存在串通投标行为的。

投标人（中标人）存在前款所述情形的，除按有关法律法规规定处罚外，还将作为其不良行为记录在盐城市盐都区人民政府网上予以公示。

第三部分  技术参数

1、合同定价方式

1.1固定总价合同：本项目采用“固定总价合同”，投标人中标后对整个招标项目实行总价包干。投标人应根据项目规模、项目主次、项目设计范围、设计周期要求、设计质量要求等因素结合相关设计收费标准自主报价。

2、投标报价的计价方法

2.1 投标报价应是招标文件约定范围内全部工作内容的价格体现。

2.2 投标报价应包括投标人为完成招标文件所确定的招标范围内的全部服务工作内容所发生的一切费用。设计服务酬金（包含设计人员工资、社会福利费、公司管理费、利润、外勤等特殊津贴费、专业设计人员现场跟踪服务费、设计咨询服务费等）、可报销费用（指设计人员为执行本项目服务任务而发生的工作费用，包括国际与国内交通费旅行费、食宿费、通讯费、各种资料的编制、打印、复印和传递费、办公设备和用品费、折叠图纸费、绿色建筑二星级及以上设计标识评价申报服务费（含评审费并取得相应标识）、为当地提供的设施和服务所付的费用）和不可预见费（指在酬金和可报销费用之外，在执行本设计服务任务的过程中所发生的额外的其它所有费用）等一切费用。同时还应充分考虑市场风险、国家政策性调整风险系数以及承担的义务、责任、风险等一切因素，并计入投标报价中。

2.3本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不予经济补偿。

2.4投标人应自行考虑合同期内人员社会平均工资的提高、通货膨胀等因素，一切风险及招标人要求的工作内容、范围视为已包含在投标报价中，除非在合同协议中另有规定，在合同实施期间招标人将不予调整。

2.5投标报价的方式：本服务项目采用“固定总价”投标报价的方式。投标人应充分考虑工程项目的规模、性质、服务期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及招标人对服务范围、设计周期、服务质量等的要求，并综合计入报价中。

2.6投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3、预算审核价

3.1本项目最终预算审核总价为496188.00元。

3.2 招标人将拒绝高于最终预算审核总价的投标报价。

第四部分  投标文件编制方法及要求

1、投标报价文件的编制依据及要求

- 1.1投标报价文件编制的依据：

1.1.1 招标人发出的招标文件、答疑文件、补充通知；

1.1.2 服务项目特点、情况、设计范围；

1.1.3 省、市现行其他相关配套文件；

1.1.4 与建设项目相关的标准、规范等技术资料。

2、投标文件的编制方法及要求

投标人应认真仔细阅读下述所有内容，如未按下列要求编制投标文件的视为未实质性响应招标文件要求，招标人有权拒收其投标文件或视为无效投标。

2.1本次招标的投标文件分为 一、二号标书。

一、二号标书均提供一本正本、四本副本。

2.2 一号标书应包括的内容：

2.2.1 封面（样式见附件）。

2.2.2 投标承诺书（样式见附件，允许另附一个详细说明）。

2.2.3项目负责人已签署的投标承诺函（项目负责人投标承诺函样式见附件）。

2.2.4盐城市盐都区公共资源交易投标信用承诺书（样式见附件）。

2.2.5法定代表人诚信投标承诺书（样式见附件）。

2.2.6投标人《设计资质证书》（副本）复印件加盖公章、营业执照（副本）复印件加盖公章；

2.2.7符合招标文件要求的项目设计负责人的注册建筑师证书复印件加盖公章；

2.2.8项目负责人简历（如有）；

2.2.9投标人营业执照（副本）原件；

2.2.10符合招标文件要求的项目设计负责人的注册建筑师证书原件。

2.2.11投标人原件清单。

2.2.12评标办法规定审查以及投标人认为应该提供的其他资料。

注：以上材料装订成册,原件无需装订直接放入封袋中。

2.3二号标书（设计方案）应包括（但不限于）以下内容：

2.3.1设计理念

设计理念体现时代特征，彰显文化内涵，整体风格和盐都区规划相配套。

2.3.2设计指标

符合设计任务书提出的指标要求，充分满足场地条件、功能需求及规划条件。

2.3.3总平面布局

整体布局合理，与周边环境协调，满足交通流线及开口要求，满足使用功能。

2.3.4功能分区

功能分区明确合理，满足招标要求以及实际使用要求，人流组织及竖向交通合理顺畅，各功能面积配置合理，不同功能区域注意设计细节。

2.3.5建筑造型

造型设计简约美观、彰显文化内涵，色彩和谐，注意城市形象打造,美观协调、功能健全。

注：（1）设计方案采用无标志方式编制（封面样式详见附件）。投标人在“设计方案”中不得以任何方式直接或间接泄露投标人身份。同时须按下列要求执行：页面设置：页面采用A3纸，不得设页眉、页脚、页码；文字及内容要求：设计方案的全部内容均采用黑色字，字体大小不限。对违反以上要求者按无效标书处理。

（2）正、副本正文的内容和排版格式相同，标书封面右上角注明正、副本标记。

（3）全套投标文件应无修改和行间插字。

如投标人投标文件中正副本不全，将不作为中标候选人。

评审过程中对投标人所提供的资料要求以评标办法及上述一、二号标书组成规定为准，其他部分如有涉及，一律不作为评审依据。

2.4投标文件编制的其他要求：

2.4.1招标文件提供的表式投标人应使用，但表式可以按同样格式拓展。

2.4.2投标文件须用不能擦去的黑字书写或打印，正、副本分别装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。正、副本不一致时，以正本为准。如投标人未按要求标明“正本”或“副本”标志，出现投标文件相互矛盾的情况时，评标委员会将作出不利于投标人的认定。

- 3、投标有效期

3.1本招标项目投标有效期见第一部分投标须知。

3.2在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3在投标有效期结束前，出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，但相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失败，但投标人有权收回其投标保证金。

4、投标文件的密封与标志

4.1投标文件按招标文件和格式、样式要求装订、签署和盖章后应分别装入一号标书封袋、二号标书封袋，封袋大小根据需要自行制作，在每个封袋上正确标明工程名称、投标人名称、标书号。

4.2所有投标文件装入封袋后都必须在封口处密封并加盖投标人公章。

5、投标文件的递交

5.1投标人必须在招标文件规定的投标文件递交截止时间前完成投标文件的递交。

5.2投标人递交投标文件的地点：见投标须知前附表。

5.3注：本项目投标人在递交投标文件时须同时提供（1）投标保证金收据原件；（2）法定代表人投标的须提供法定代表人身份证明书原件（按附件执行）；（3）如委托代理人投标的须提供授权委托书原件（按附件执行）；（4）法定代表人或授权委托人的居民身份证原件；（5）来自中高风险地区的投标人须提供48小时内核酸检测阴性证明且健康码为绿码、体温正常，其他低风险地区投标人健康码为绿码、体温正常方可进入开标现场。请投标人注意投标截止时间，规范佩戴口罩，提早准备好疫情防控登记的各项证明。如有疫情防控新要求，按最新要求执行，以上原件不封装单独递交。

若投标人未出示或出示不齐全，招标人将拒收（退回）其投标文件。

5.4 有下列情形之一的投标文件拒收并退回：

1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的。

2）投标文件未按招标文件规定要求封装或标志的。

3）投标文件未按照招标文件规定要求提供齐全的。

6、投标文件的修改与撤回

6.1在招标文件规定的投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但必须以书面形式通知招标人。

6.2所递交的修改或撤回通知必须按照本招标文件中对投标文件的要求进行编制、装订、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。

6.3修改的内容为投标文件的组成部分。

7、投标费用

投标人应承担其编制和递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

第五部分  开标 评标 定标

1、评标定标办法和评标规则

本项目评标办法采用综合评估法，评标委员会按评标办法推荐有排序的中标候选人，由招标人依照国家有关法律、法规及定标办法确定中标人， 具体评标定标办法及评标规则详见第七部分。

2、开标、评标、定标

2.1开标按投标须知前附表规定的时间、地点举行。

开标由招标人或其委托的招标代理机构主持，并由投标人代表或招标人委托的公证人员检查投标文件的密封情况，工作人员当众启封有效投标文件及修改文件，宣读投标文件的主要内容。

投标人对开标内容有异议的，应当在开标现场提出，否则视同认可。

2.2评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，并根据评标办法约定的数量推荐标明顺序的中标候选人。

2.3评标委员会的组建：评标委员会构成：5人；其中招标人评委:1 人，专家 4 人；评标专家确定方式：电脑随机抽取。

2.4招标人可以委派1名具有中级及以上工程类相关职称或者具有工程建设类执业资格代表参与评标或者资格审查。招标代理机构的人员不得担任其所代理招标的工程项目的评标委员会成员或者资格审查委员会成员。

2.5招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人依法确定中标人。

3、评标定标办法

详见第七部分。

4、投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，作为无效投标予以否决：

4.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

4.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

4.3投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

4.4投标人资质条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件；

4.5 投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

4.6除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审不一致的；

4.7组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

4.8在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

4.9联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；

4.10投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；

情况除外于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的）绝其投标）

4.11同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选投标的除外；

4.12投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

4.13投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

16.15000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004.14投标文件中已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

4.15未按招标文件要求提供投标保证金的；

4.16投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

4.17明显不符合技术规范、技术标准的要求；

4.18投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

4.19投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

4.20未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；

0明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限、00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000    4.21不同投标人的投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

4.22以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

4.23方案设计、初步设计、施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标的要求。

4.24投标文件关键内容模糊、无法辨认的

4.25 未按招标文件要求提供投标报价计价成果文件的电子文档, 或投标报价计价成果文件的电子文档的载体未采用专用光盘，或投标报价计价成果文件的电子文档无法导入评标系统,或投标报价的计价成果文件电子文档实质性内容与文本不一致的；

4.26项目负责人未按规定签署项目负责人投标承诺函的；

4.27未按格式要求提交投标人的法定代表人针对本工程签字盖章的诚信投标承诺书、盐都区公共资源交易投标信用承诺书的。

5、投标文件的澄清

5.1 在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面方式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正；澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

5.3对于评标委员会要求澄清、说明或者补正的内容，投标人应做出书面答复，但书面答复中不得改变投标文件的实质性内容；书面答复须经投标人法定代表人或其代理人的签署或加盖印章，并视为投标文件的组成部分。

5.4评标委员会对投标人提交的答复仍有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

5.5投标截止时间后，投标文件中没有列入的价格和优惠条件或投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

6、评标、定标

6.1评标委员会组成

6.1.1评标委员会由招标人组织相关专家和其他人员组成。

6.1.2评标委员会在评标时独立开展工作，负责评审所有投标文件，并根据评标办法推荐中标候选人。

6.1.3评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

6.1.4 在评标过程中，除出现下列情形外，评标委员会认为因招标文件缺陷无法确定中标候选人或中标人的，招标人应当重新组织招标。

招标人编制的资格预审文件、招标文件的内容违反法律、行政法规的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响资格预审结果或者潜在投标人投标的，依法必须进行招标的项目的招标人应当在修改资格预审文件或者招标文件后重新招标。

6.1.5招标人根据评标委员会推荐的中标候选人，确定中标候选人为中标人。

7、评标结果公示

招标人应当自收到评标报告之日起3日内在盐都区公共资源交易中心以及相关媒介上发布评标结果公示表，公示期不得少于3日。

8、中标通知

招标人一般应当在15日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期前确定。中标人确定后招标人应当以书面形式发出中标通知书，同时将中标人名称、中标价和项目负责人在相关媒介上予以公告。自发出中标通知书之日起15日内，招标人应当向招标监管机构提交招标情况的书面报告。按照不同工程项目中标结果公告时间先后，担任本企业最先中标项目的项目负责人。

9、授予合同

9.1招标人和中标人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照国家有关规定和招标文件及中标人的投标文件订立书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限、付款方式、结算办法等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，合同双方不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

9.2设计合同和招标人签发的《中标通知书》，是招标人完成工程招标和场内交易的法定凭证，招标人和中标人凭此向建设行政主管部门办理受监手续和申领施工许可证。

10、其他

10.1中标结果在网上公示后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的（异议书格式详见附件），应当在中标候选人公示期间提出。公示期间，除中标候选人外，其他投标人如对中标结果无异议，其委托代理人可凭居民身份证退还原件资料；公示期满后，如中标候选人对中标结果无异议，其委托代理人可凭居民身份证退还原件资料。如因投标人未能及时取回原件而造成资料丢失，后果由投标人自负。除原件外，所有的投标文件均不予退还，请投标人另行存档备份。

10.2招投标相关单位及个人在招投标活动中存在以下10.2.1以及10.2.2条失信行为的，在“江苏省建设工程招标网”公示期间，本项目的招标人拒绝其投标。

10.2.1招投标各方主体及个人在招投标活动中违反法律法规和规章规定受到行政处罚的，公示不少于3个月。

10.2.2投标人在招投标活动中出现如下失信行为，公示1-3个月：

（1）除不可抗力的外，资格预审合格的投标人无故不获取招标文件或者获取招标文件后放弃投标，或者投标人在投标截止后无故撤销投标文件等，公示2个月；

（2）递交无竞争力的投标文件的（无竞争力投标是指不以 中标为目的的投标，包括投标报价畸高、投标文件故意漏项缺项、施工组织设计文件不符合篇幅要求、以及故意违反招标文件中已 醒目标识的无效投标条款且事先未质疑等情形），公示1个月；

（3）企业一年内4次在全省投诉反映情况不属实，缺乏事实或法律依据的，公示1个月；

（4）投诉人故意捏造事实、伪造证明材料的，或者以非法手段取得证明材料等进行恶意投诉的，公示3个月。

10.3投标须知以及答疑文件、补充通知对本条款作出补充调整的，从其规定。

10.4本条款未尽事宜，按国家和省有关法律、法规规定处理。

第六部分  合同主要条款

《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：盐城市城开置业有限公司

设计人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就尚庄镇番茄小院项目方案及施工图设计服务（二次）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：尚庄镇番茄小院项目方案及施工图设计服务（二次）。

2.工程地点：盐城市盐都区尚庄镇。

3.总建筑面积：约15686.74平方米。

4.投资估算：约50万元。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：

尚庄镇番茄小院项目2栋多层住宅楼（其中每两层须根据发包人要求设计可分可合）、1栋小高层住宅楼及地下车库等方案设计、初步设计、施工图设计（含伴随的二次深化设计）。①设计阶段：方案设计、方案修改完善、初步设计、施工图设计（含伴随的二次深化设计）1）方案设计深度及成果的要求：设计说明书（含经济技术指标，户型配比表）；1:500 的总平面规划图（需以现状地形图为总平面规划的底图，并含规划用地以外150 米范围内现状情况）；规划全貌透视效果图及建筑单体透视效果图、夜景亮化效果图；建筑单体平、立、剖面图及户型平面图；建筑物日照分析及相关设计成果资料；地下空间分析图（含人防）；景观分析图；交通动线人流组织分析；绿色建筑节能专篇分析；设计成果须通过相关部门的审查，并根据审查意见完成设计修改（符合国家现行建筑设计规范标准）。2）施工图设计包含如下内容（但不限于）：桩基、基坑围护、地下人防、建筑、结构、给排水、消防、电气、暖通空调、建筑智能化、建筑防雷、建筑外立面装饰（幕墙、雨棚等设计）、装配式设计、钢结构/网架（如果有）、景观桥梁（如果有）、室外道路、室外景观绿化、室外市政及综合管网、雨污水及排水系统、亮化（主要指建筑物、构筑物等所有需亮化部位的灯光等亮化）等。施工图设计图纸须符合国家、省及市关于施工图设计深度的规范要求，并满足《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2016年版）中规定的要求，最终设计成果须确保通过相关部门审查。

②本项目的建筑节能设计与绿色建筑二星级及以上设计（含绿色建筑咨询服务、申报<含各项检测>）等服务均由中标单位负责完成，并配合完成相关部门的审查工作。

③配投标人进行专项报审（报建、图审、消防、抗震等）及施工过程中的设计咨询、变更、驻场服务、竣工验收等从项目开工建设到项目投入使用的全过程设计总承包服务。

④本项目图审部门的图纸审查工作（报送图审全过程，包含项目送审、接审、跟进审查全过程）由中标设计单位负责并对接，招标人提供必要协助，评审专家劳务费由中标设计单位承担。

⑤中标设计单位负责编制项目设计概算,并配合招标人完成主管部门审查。

2.工程设计阶段：方案设计、初步设计、施工图设计及施工全过程设计咨询服务。

3.工程设计服务内容：方案设计、初步设计、施工图设计及施工过程中相关配合服务。

工程设计范围、阶段与服务内容、具体要求详见招标人提供的设计任务书的相关要求。

3.1设计阶段

（1）负责完成并制作上述设计范围内全部专业的施工图设计文件；

（2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；

（3）根据项目建设进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件；

（4）协助发包人进行工程招标答疑。

3.2相关配合阶段

（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；

（2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；

（3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；

（4）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；

（5）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作；

（6）应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。

（7）施工图审查、消防报审服务、设计概算、技术交底、设计变更、竣工验收和建成后相关服务等全过程所有设计服务工作。

4、质量标准：合格，中标设计单位出具的设计成果文件须符合国家建筑设计规范、国家现行设计标准和施工要求等,并确保设计成果文件（含消防）通过图纸审查和各行业行政管理部门的审批。方案须经盐城市国土空间规划委员会（规划局）及其他相关所有部门审查通过，同时绿色建筑设计星级标准达到盐城市绿色建筑执行标准：市政府盐政规发〔2013〕7号以及市城乡建设局盐建科研〔2013〕16号文件的规定。施工图设计须经过盐城市图审中心审查通过。

5.质量目标：设计成果文件所涉及的各专业工程造价指标须科学、合理，严禁超标设计造成不必要浪费，并能有效控制工程造价（中标设计单位编制的概算须满足盐城当地管理部门审查的要求），且不得超过批复的投资估算额。

#### 三、工程设计周期

计划开始设计日期：       年        月      日。

计划完成设计日期：       年        月      日。

设计周期：第一阶段为方案设计，中标单位根据本招标文件及招标人提供的要求等20个日历天内完成报审方案的设计，并通过相关部门审查；第二阶段为施工图设计，中标单位必须在20个日历天内完成本项目施工图设计，交招标人组织施工图审查。

#### 四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：   固定总价   ；

2.签约合同价（含税）为：人民币（大写）               （¥          元）。

#### 五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：           。

设计人项目负责人：              。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）招标文件及其附件；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订地点

本合同在盐城市城开置业有限公司签订。

#### 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十一、合同生效

本合同自签订之日起生效。

#### 十二、合同份数

本合同正本一式贰份、副本一式贰份，均具有同等法律效力，发包人执正本壹份、副本壹份，设计人执正本壹份、副本壹份。

发包人：  （盖章）                 设计人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签字）                          （签字）

组织机构代码：                     组织机构代码：

纳税人识别码：                     纳税人识别码：

地  址：                           地  址：

邮政编码：                         邮政编码：

法定代表人：                       法定代表人：

委托代理人：                       委托代理人：

电  话：                           电  话：

传  真：                           传  真：

电子信箱：                         电子信箱：

开户银行：                         开户银行：

账  号：                           账  号：

时  间：年月日                     时  间： 年月日

第二部分  通用合同条款

1.  一般约定

1.1  词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1  合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函和投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、设计费用清单、设计方案，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指发包人和设计人共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知设计人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由设计人填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 投标函附录：指由设计人填写并签署的、附在投标函后，名为“投标函附录”的函件。

1.1.1.6 发包人要求：指合同文件中名为“发包人要求”的文件。

1.1.1.7 设计方案：指勘察人在投标文件中的设计方案。

1.1.1.8 设计费用清单：指勘察人投标文件中的设计费用清单。

1.1.1.9其他合同文件:指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：指与设计人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 设计人：指与发包人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.4 发包人代表：指由发包人任命，并在授权范围和期限内代表发包人行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.5 项目负责人：指由设计人任命，代表设计人行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.6 分包人：指从设计人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.3  工程和设计

1.1.3.1 工程：指专用合同条款中指明进行设计招标的工程。

1.1.3.2 设计服务：指设计人按照合同约定履行的服务，包括编制设计文件和设计概算、预算、提供技术交底、施工配合、参加竣工验收或发包人委托的其他服务。

1.1.3.3 设计资料：是发包人按合同约定向设计人提供的，用于完成设计服务范围与内容所需要的资料。

1.1.3.4 设计文件：指设计人按合同约定向发包人提交的设计说明、图纸、图板、模型、计算书、软件和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。

1.1.4  日期

1.1.4.1 开始设计通知：指发包人按第6.1款通知设计人开始设计的函件。

1.1.4.2 开始设计日期：指发包人按第6.1款发出的开始设计通知中写明的开始设计日期。

1.1.4.3 设计服务期限：指设计人在投标函中承诺的完成合同设计服务所需的期限，包括按第6.2款、第6.4款和第6.6款约定所作的调整。

1.1.4.4 完成设计日期：指第1.1.4.3目约定设计服务期限届满时的日期。

1.1.4.5 基准日：指投标截止时间前28天的日期。

1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.5  合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的设计费用总金额。

1.1.5.2 合同价格：指设计人按合同约定完成了全部设计工作后，发包人应付给设计人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.6  其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2  语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3  适用法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）设计费用清单；

（8）设计方案；

（9）其他合同文件。

1.5  合同协议书

设计人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和设计人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 设计文件的提供除专用合同条款另有约定外，设计人应在合理的期限内按照合同约定的数量向发包人提供设计文件。合同约定设计文件应经发包人批复的，发包人应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见。

1.6.2 发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括基础资料、设计任务书等，发包人应按约定的数量和期限交给设计人。由于发包人未按时提供文件造成设计服务期限延误的，按第6.2款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立即采取适当的措施防止损失扩大。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

1.8 转让

除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9  严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10  知识产权

1.10.1 除专用合同条款另有约定外，设计人完成的设计工作成果，除署名权以外的著作权和其他知识产权均归发包人享有。

1.10.2 设计人在从事设计活动时，不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人自行承担。因发包人提供的设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。

1.10.3 设计人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在投标报价之中。

1.11  文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.12  发包人要求

1.12.1 设计人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。无论是否存在错误，发包人均有权修改发包人要求，并在修改后3日内通知设计人。除专用合同条款另有约定外，由此导致设计人费用增加和(或)周期延误的，发包人应当相应地增加费用和(或)延长周期。

1.12.2 如果发包人要求违反法律规定，设计人应在发现后及时书面通知发包人，要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，设计人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同；由此引起的设计人的全部损失由发包人承担。

1.12.3 发包人要求采用国外规范和标准进行设计时，应由发包人负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合同条款中约定。

2.  发包人义务

2.1  遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证设计人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出开始设计通知

发包人应按第6.1款的约定向设计人发出开始设计通知。

2.3 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应当按时办理，设计人应给予必要的协助。

法律规定和（或）合同约定由设计人负责办理的设计所需的证件和批件，发包人应给予必要的协助。

2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时支付合同价款。

2.5 提供设计资料

发包人应按第1.6.2项的约定向设计人提供设计资料。

2.6  其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3.  发包人管理

3.1  发包人代表

3.1.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后14天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知设计人，由发包人代表在其授权范围和授权期限内，代表发包人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。

3.1.2 发包人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务，导致合同无法继续正常履行的，设计人有权通知发包人更换发包人代表。发包人收到通知后7天内，应当核实完毕并将处理结果通知设计人。

3.1.3 发包人更换发包人代表的，应提前14天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知设计人。

3.1.4 发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作。发包人代表应将被授权人员的姓名及其授权范围通知设计人。被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到发包人代表的同意，与发包人代表发出的指示具有同等效力。

3.2  监理人

3.2.1 发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行设计监理。如果委托监理，则监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.2.2 合同约定应由设计人承担的义务和责任，不因监理人对设计文件的审查或批准，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.3 发包人的指示

3.3.1 发包人应按合同约定向设计人发出指示，发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认。

3.3.2 设计人收到发包人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 11 条执行。

3.3.3 在紧急情况下，发包人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，设计人应遵照执行。发包人代表应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为发包人的正式指示。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，设计人只从发包人代表或按第3.1.4项约定的被授权人员处取得指示。

3.3.5 由于发包人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致设计人费用增加和（或）周期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。

3.4  决定或答复

3.4.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计服务期限或设计费用等问题按第11条的约定处理。

3.4.2 发包人应在专用合同条款约定的时间之内，对设计人书面提出的事项作出书面答复；逾期没有做出答复的，视为已获得发包人的批准。

4.  设计人义务

4.1 设计人的一般义务

4.1.1 遵守法律设计人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因设计人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税设计人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。

4.1.3 完成全部设计工作设计人应按合同约定以及发包人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。设计人应按合同约定提供设计文件及相关服务等。

4.1.4  其他义务

设计人应履行合同约定的其他义务。

4.2 分包和不得转包

4.2.1 设计人不得将其设计的全部工作转包给第三人。

4.2.2 设计人不得将设计的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，设计人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。

4.2.3 发包人同意设计人分包工作的，设计人应向发包人提交1份分包合同副本，并对分包设计工作质量承担连带责任。除专用合同条款另有约定外，分包人的设计费用由设计人与分包人自行支付。

4.2.4 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，包括必要的企业资质、人员、设备和类似业绩等。

4.3  联合体

4.3.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.3.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.3.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.4 项目负责人

4.4.1 设计人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。

4.4.2 项目负责人应按合同约定以及发包人要求，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向发包人提交书面报告。

4.4.3 设计人为履行合同发出的一切函件均应盖有设计人单位章，并由设计人的项目负责人签字确认。

4.4.4 按照专用合同条款约定，项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人。

4.5 设计人员的管理

4.5.1 设计人应在接到开始设计通知之日起7天内，向发包人提交设计项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要设计人员和作业人员的名单及资格条件。主要设计人员应相对稳定，更换主要设计人员的，应取得发包人的同意,并向发包人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第4.5.1项规定执行。

4.5.2 除专用合同条款另有约定外，主要设计人员包括项目负责人、专业负责人、审核人、审定人等；其他人员包括各专业的设计人员、管理人员等。

4.5.3 设计人应保证其主要设计人员（含分包人）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人组织的工作会议。

4.5.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，发包人有权随时检查。发包人认为有必要时，可以进行现场考核。

4.6 撤换项目负责人和其他人员

设计人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的项目负责人和其他人员的，设计人应予以撤换。

4.7 保障人员的合法权益

4.7.1 设计人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.7.2 设计人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.7.3 设计人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8 合同价款应专款专用

发包人按合同约定支付给设计人的各项价款，应专用于合同设计工作。

5.  设计要求

5.1  一般要求

5.1.1 发包人应当遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行设计服务，降低工程质量。

5.1.2 设计人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并应符合发包人要求。各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，设计人应向发包人提出遵守新规定的建议。发包人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人指示遵守新规定的，按照第11条约定执行。

5.1.4 设计人在设计服务中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。

5.2  设计依据

除专用合同条款另有约定外，本工程的设计依据如下：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的规范、标准、规程；

（3）工程基础资料及其他文件；

（4）本设计服务合同及补充合同；

（5）本工程勘察文件和施工需求；

（6）合同履行中与设计服务有关的来往函件；

（7）其他设计依据。

5.3  设计范围

5.3.1 本合同的设计范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体设计范围应当根据三者之间的关联内容进行确定。

5.3.2 工程范围指所设计工程的建设内容,具体范围在专用合同条款中约定。

5.3.3 阶段范围指工程建设程序中的方案设计、初步设计、扩大初步（招标）设计、施工图设计等阶段中的一个或者多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定。

5.3.4 工作范围指编制设计文件、编制设计概算、预算、提供技术交底、施工配合、参加试车（试运行）、编制竣工图、竣工验收和发包人委托的其他服务中的一项或者多项工作，具体范围在专用合同条款中约定。

5.4 设计文件要求

5.4.1 设计文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求，相关设计依 据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果规范可靠，并能够实施。

5.4.2 设计服务应当根据法律、规范标准和发包人要求，保证工程的合理使用寿命年限，并在设计文件中予以注明。

5.4.3 设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，满足发包人的下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。

5.4.4 设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

6.开始设计和完成设计

6.1 开始设计

6.1.1符合专用合同条款约定的开始设计条件的，发包人应提前7天向设计人发出开始设计通知。设计服务期限自开始设计通知中载明的开始设计日期起计算。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）周期延误。

6.2  发包人引起的周期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成设计服务期限延误的，发包人应当延长设计服务期限并增加设计费用，具体方法在专用合同条款中约定。

（1）合同变更；

（2）未按合同约定期限及时答复设计事项；

（3）因发包人原因导致的暂停设计；

（4）未按合同约定及时支付设计费用；

（5）发包人提供的基准资料错误；

（6）未及时按照履行合同约定的相关义务；

（7）未能按照合同约定期限对设计文件进行审查；

（8）发包人造成周期延误的其他原因。

6.3 设计人引起的周期延误

由于设计人原因造成周期延误，设计人应支付逾期违约金。逾期违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。

6.4 第三人引起的周期延误

由于行政管理部门审查或其他第三人原因造成费用增加和（或）周期延误的，由发包人承担。

6.5 完成设计

6.5.1 设计人完成设计服务之后，应当根据法律、规范标准、合同约定和发包人要求编制设计文件。

6.5.2 设计文件是工程设计的最终成果和施工的重要依据，应当根据本工程的设计内容和不同阶段的设计任务、目的和要求等进行编制。设计文件的内容和深度应当满足对应阶段的规范要求。

6.5.3 除专用合同条款另有约定外，设计文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件一式八份，应当加盖单位章和项目负责人注册执业印章；电子文件中的文字为WORD格式、图形为CAD 格式，并应使用光盘和U盘分别贮存。

6.6 提前完成设计

6.6.1 根据发包人要求或者基于专业能力判断，设计人认为能够提前完成设计的，可向发包人递交一份提前完成设计建议书，包括实施方案、提前时间、设计费用变动等内容。除专用合同条款另有约定之外，发包人接受建议书的，不因提前完成设计而减少设计费用；增加设计费用的，所增费用由发包人承担。

6.6.2 发包人要求提前完成设计但设计人认为无法实施的，应在收到发包人书面指示后7天内提出异议，说明不能提前完成的理由。发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理的设计服务期限。

6.6.3 由于设计人提前完成设计而给发包人带来经济效益的，发包人可以在专用合同条款中约定设计人因此获得的奖励内容。

7.  暂停设计

7.1 发包人原因暂停设计

合同履行中发生下列情形之一的，设计人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到设计人通知后的28天内仍不履行合同义务时，设计人有权暂停设计并通知发包人；发包人应承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。

（1）发包人违约；

（2）发包人确定暂停设计；

（3）合同约定由发包人承担责任的其他情形。

7.2 设计人原因暂停设计

合同履行中发生下列情形之一的，发包人可向设计人发出通知暂停设计，由此造成费用的增加和（或）周期延误由设计人承担：

（1） 设计人违约；

（2） 设计人擅自暂停设计；

（3） 合同约定由设计人承担责任的其他情形。

7.3 暂停期间的文件照管

不论由于何种原因引起暂停设计的，暂停期间设计人应负责妥善保护已完部分的设计文件，由此增加的费用由责任方承担。

8.  设计文件

8.1 设计文件接收

8.1.1 发包人应当及时接收设计人提交的设计文件。如无正当理由拒收的，视为发包人已经接收设计文件。

8.1.2 发包人接收设计文件时，应向设计人出具文件签收凭证，凭证内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。

8.1.3 设计文件提交的份数、内容、纸幅、装订格式、电子文件、展板、模型、沙盘、动画等要求，在专用合同条款中约定。

8.2 发包人审查设计文件

8.2.1 发包人接收设计文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查，设计人应当给予配合。审查标准应当符合法律、规范标准、合同约定和发包人要求等；审查的具体范围、明细内容和费用分担，在专用合同条款中约定。

8.2.2  除专用合同条款另有约定外，发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天。发包人逾期未做出审查结论且未提出异议的，视为设计人的设计文件已经通过发包人审查。

8.2.3 发包人审查后不同意设计文件的，应以书面形式通知设计人，说明审查不通过的理由及其具体内容。设计人应根据发包人的审查意见修改完善设计文件，并重新报送发包人审查，审查期限重新起算。

8.3  审查机构审查设计文件

8.3.1 设计文件需经政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意后，按照有关主管部门要求，将设计文件和相关资料报送施工图审查机构进行审查。发包人的审查和施工图审查机构的审查不减免设计人因为质量问题而应承担的设计责任。

8.3.2 对于施工图审查机构的审查意见，如不需要修改发包人要求的，应由设计人按照审查意见修改完善设计文件；如需修改发包人要求的，则由发包人重新修改和提出发包人要求，再由设计人根据新的发包人要求修改完善设计文件。

8.3.3 由于自身原因造成设计文件未通过审查机构审查的，设计人应当承担违约责任，采取补救措施直至达到合同约定的质量标准，并自行承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。

9.  设计责任与保险

9.1 工作质量责任

9.1.1设计工作质量应满足法律规定、规范标准、合同约定和发包人要求等。

9.1.2 设计人应做好设计服务的质量与技术管理工作，建立健全内部质量管理体系和质量责任制度，加强设计服务全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

9.1.3 设计人应按合同约定对设计服务进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制设计工作质量报表，报送发包人审查。

9.1.4 发包人有权对设计工作质量进行检查和审核。设计人应为发包人的检查和检验提供方便，包括发包人到设计场地或合同约定的其他地方进行察看，查阅、审核设计的原始记录和其他文件。发包人的检查和审核，不免除设计人按合同约定应负的责任。

9.2 设计文件错误责任

9.2.1 设计文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论设计人是否通过了发包人审查或审查机构审查，设计人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，但因第1.6.2项约定由发包人提供的文件错误导致的除外。

9.2.2 因设计人原因造成设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.1款的约定承担责任。

9.2.3 因发包人原因造成设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此造成的设计费用增加和（或）设计服务期限延误由发包人承担。

9.3 设计责任主体

9.3.1 设计人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。

9.3.2 设计责任为设计单位项目负责人终身责任制。项目负责人应当保证设计文件符合法律法规和工程建设强制性标准的要求，对因设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任。

9.3.3 项目负责人应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书，连同法定代表人出具的授权书，报工程质量监督机构备案。

9.4 设计责任保险

9.4.1 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任险，于合同签订后28天内向发包人提交工程设计责任险的保险单副本或者其他有效证明，并在合同履行期间保持足额、有效。

9.4.2 工程设计责任险的保险范围，应当包括由于设计人的疏忽或过失而造成的工程质量事故损失，以及由于事故引发的第三者人身伤亡、财产损失或费用赔偿等。

9.4.3 发生工程设计保险事故后，设计人应按保险人要求进行报告，并负责办理保险理赔业务；保险金不足以补偿损失的，由设计人自行补偿。

10. 施工期间配合

10.1 施工配合指设计人配合施工承包人，在施工期间提供的设计服务或其他配合工作，直至工程通过竣工验收为止。

10.2 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴施工现场的工作人员，在施工期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件。

10.3 设计人应在本工程的施工期间，积极提供设计配合服务，包括并不限于设计技术交底、施工现场服务、参与施工过程验收、参与投产试车（试运行）、参与工程竣工验收等工作。

10.4 发包人应当组织设计技术交底会，由设计人向发包人、监理人和施工承包人等进行设计交底，对本工程的设计意图、设计文件和施工要求等进行系统地说明和解释。

10.5 工程施工完毕后，发包人应当组织投产试车（试运行）和工程竣工验收，设计人参加验收并出具本单位的验收结论。如因设计原因致使工程不合格的，设计人应当承担违约责任，免费修改设计文件和赔偿发包人由此产生的经济损失。

11.  合同变更

11.1  变更情形

11.1.1 合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更，设计服务期限和设计费用的调整方法在专用合同条款中约定。

（1）设计范围发生变化；

（2）除不可抗力外，非设计人的原因引起的周期延误；

（3）非设计人的原因，对工程同一部分重复进行设计；

（4）非设计人的原因，对工程暂停设计及恢复设计。

11.1.2 基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的，按照上述约定进行调整。

11.2  合理化建议

11.2.1 合同履行中，设计人可对发包人要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形式提交发包人，被发包人采纳并构成变更的，执行第11.1款约定。

11.2.2 设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，发包人应按专用合同条款中的约定给予奖励。

12.  合同价格与支付

12.1 合同价格

12.1.1 本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。

12.1.2 设计费用实行发包人签证制度，即设计人完成设计项目后通知发包人进行验收，通过验收后由发包人代表对实施的设计项目、数量、质量和实施时间签字确认，以此作为计算设计费用的依据之一。

12.1.3除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，进行设计、评估、审查等，编制设计文件，施工配合等全部费用和国家规定的增值税税金。

12.1.4发包人要求设计人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用均含在合同价格之中，发包人不再另行支付。

12.2  定金或预付款

12.2.1定金或预付款应专用于本工程的设计。定金或预付款的额度、支付方式及抵扣方式在专用合同条款中约定。

12.2.2发包人应在收到定金或预付款支付申请后28天内，将定金或预付款支付给设计人；设计人应当提供等额的增值税专用发票。

12.2.3设计服务完成之前，由于不可抗力或其他非设计人的原因解除合同时，定金不予退还。

12.3 中期支付

12.3.1设计人应按发包人批准或专用合同条款约定的格式及份数，向发包人提交中期支付申请，并附相应的支持性证明文件。

12.3.2发包人应在收到中期支付申请后的28天内，将应付款项支付给设计人；设计人应当提供等额的增值税专用发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意中期支付申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

12.3.3中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

12.4 费用结算

12.4.1合同工作完成后，设计人可按专用合同条款约定的份数和期限，向发包人提交设计费用结算申请，并提供相关证明材料。

12.4.2发包人应在收到费用结算申请后的28天内，将应付款项支付给设计人；设计人应当 提供等额的增值税专用发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意费用结算申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

12.4.3发包人对费用结算申请内容有异议的，有权要求设计人进行修正和提供补充资料，由设计人重新提交。设计人对此有异议的，按第15条的约定执行。

12.4.4最终结清付款涉及政府投资资金的，按第12.3.3项的约定执行。

13. 不可抗力

13.1 不可抗力的确认

13.1.1不可抗力是指设计人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

13.1.2不可抗力发生后，发包人和设计人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商确定。

13.2 不可抗力的通知

13.2.1合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

13.2.2如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

13.3  不可抗力后果及其处理

13.3.1不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前已完成的设计工作，应当按照合同约定进行支付。

13.3.2不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。

13.3.3因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部损失。

14. 违约

14.1 设计人违约

14.1.1 合同履行中发生下列情况之一的，属设计人违约：

（1）设计文件不符合法律以及合同约定；

（2）设计人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包；

（3）设计人未按合同计划完成设计，从而造成工程损失；

（4）设计人无法履行或停止履行合同；

（5）设计人不履行合同约定的其他义务。

14.1.2 设计人发生违约情况时，发包人可向设计人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，发包人有权解除合同并向设计人发出解除合同通知。设计人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和发包人损失等。

14.2 发包人违约

14.2.1 合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约：

（1）发包人未按合同约定支付设计费用；

（2）发包人原因造成设计停止；

（3）发包人无法履行或停止履行合同；

（4）发包人不履行合同约定的其他义务。

14.2.2 发包人发生违约情况时，设计人可向发包人发出暂停设计通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，设计人有权解除合同并向发包人发出解除合同通知。发包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和设计人损失等。

14.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

15.  争议的解决

发包人和设计人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，双方约定向发包人所在地人民法院提起诉讼。

第三部分 专用合同条款

1.本合同依据下列文件签订：

1.1根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定；

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章；

1.3 建设工程批准文件。

2. 设计依据

2.1 发包人给设计人的委托书、设计中标文件以及招标资料；

2.2 发包人提交的基础资料及文件。

2.3 设计人采用的主要技术标准:  国家相关规范  。

3. 本合同设计项目的范围、内容、要求、建筑面积、投资及设计费等见下表：

| 序号 | 设计范围及内容 | 设计面积 | 合同价 |
| --- | --- | --- | --- |

4. 发包人、设计人双方需提交的资料及时限：

发包人应向设计人提交的有关资料及文件（不限于以下设计人为完成设计工作而需要发包人提供的必要原始资料）：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 规划资料 | 1 |  |  |  |
| ２ | 现状地形图、红线图 | 1 |  |  |  |

设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案文本 | 6 |  |  | 设计人需准备三套设计方案供上市国土空间规委会审查，施工蓝图及方案文本等成果费用不单独另计 |
| 2 | 施工图 | 12 |  |  |  |
| 3 | 设计概算书 | 2 |  |  |  |
| 4 | 电子版光盘 | 2 |  |  |  |

5.设计费支付方式

设计人在规定时间内完成设计任务的，按以下方式付款。

5.1合同签订后，中标设计人缴纳履约保证金后，支付中标价10%的费用作为预付款；

5.2扩初及施工图提交并通过图审中心审查（取得图审合格报告、证）合格的蓝图后一个月内，支付中标价40%的设计费用；

5.3工程竣工验收合格后一个月内，支付中标价的20%的设计费用；

5.4报送结算审计资料并经审计核准最终设计费，出最终审计价格（报告）3个月内扣除应扣罚金（如有）后支付余款（审定价扣减已支付设计款总和）；

5.5每次付款前设计人需提供增值税专用发票及相应金额的财务收据。

注：以上价款一律通过银行非现金结算，设计人提供提供增值税务发票。按以上付款进度，无任何利息补偿。设计人在达到付款条件时应首先提供增值税务发票，发包人在收到增值税务发票后将款项汇入指定账户，如设计人提供的发票不及时或存在其它瑕疵，则发包人付款时间相应顺延，并不承担任何责任。如因设计人提供的发票给发包人造成的经济损失，一切损失由设计人承担。

说明：

1、上述设计费包括设计人为完成本合同约定的设计内容所发生的所有成本、公司管理费、差旅费、及公司各类税费。

2、设计费每次支付时，对应费用的20%作为设计过程服务考核费用，发包人有权根据实际情况进行暂留、扣减、扣罚；在下一阶段付款时，退还上一阶段20%的扣款（考核扣款除外）。

6、履约担保

本工程履约保证金为中标价的 5 % 。中标人应自中标人结果公示之日起7 日内将履约保证金以现金、履约担保或者投标人基本账户开户行出具的保函形式汇转至招标人指定帐户。如未按规定时间、方式缴纳履约保证金的，招标人有权取消其中标资格。

7、合同定价方式与工程结算

6.1本项目采用“固定总价”合同，中标价格不作调整。

工程结算价=中标价。

8 、其它

8.1合同签订后双方责任

8.1.1发包人责任：

8.1.1.1发包人在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关法规、标准进行设计；

8.1.1.2为保证设计进度按计划完成，发包人应在收到设计文件资料后的7日内完成书面确认或提出书面意见；如未按期完成，设计人提交下一阶段设计文件的时间由双方另行协商。

8.1.1.3设计人向发包人提交的设计成果，所有权归发包人。发包人应保护中标人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。

8.2设计人责任

8.2.1设计人须到现场做好前期工作，减少后期设计变更和设计漏项；

8.2.2设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责；

8.2.3设计人按合同规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件；

8.2.4设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，设计人根据审查结论负责对不超过原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，半年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

8.2.5设计人向发包人提交的设计成果，所有权归发包人。设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让招标人提交的产品图纸等技术资料，设计人保证提交给发包人的设计成果未侵犯其它第三方的权益，如发生以上情况并给发包人造成的经济损失，发包人有权向设计人索赔。

8.2.6设计资料及文件应符合国家绿色消防、环保要求。

8.2.7设计人在设计中须在保证设计质量和风格的前提下合理控制工程造价,不得突破发包人确认的投资额度。

8.2.8配合建设单位做好材料的确认工作。

8.2.9委派设计代表配合招标人，提供技术咨询服务。

8.2.10参加由建设单位主持的需由中标人参加的相关工程会议。

8.2.11若设计人不具有招标范围内某项专业设计能力，应将其分包给具有相应资格或能力的单位实施。分包人与分包合同应经招标人书面确认备案后方可实施。但设计人对全部服务内容负责，相关费用包含在合同总价中。

8.2.12设计人负责与图审部门对接图审事宜，发包人在提供报审所需资料方面进行配合，由此产生的费用皆由设计人承担。

8.2.13现场设计代表须驻场提供设计咨询服务直至工程本工程施工结束验收合格为止。

8.2.14设计人自觉接受发包人对本工程（项目）监督管理。发包人发现或者认定设计人存在不符合工程招标文件、工程合同、国家工程技术规范和其他约定等问题，有权向设计人提出限期整改要求，设计人应当按期保质予以整改，否则需按照专用条款8.3.2条的约定承担违约责任。

8.3违约责任：

8.3.1设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程经济损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人偿付赔偿金。

8.3.2由于设计人自身原因，延误了按投标承诺的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二，该违约金发包人有权直接从履约保证金中直接扣除；延误5个工作日以上时，发包人有权解除合同，扣除履约保证金，免予支付剩余设计费，设计人承担合同总价20%违约金，并赔偿发包方因此受到的一切损失。

8.3.3合同生效后，中标人要求终止或解除合同，招标人有权扣除履约保证金，中标人应双倍返还已收设计费，并赔偿发包方因此受到的损失。

8.3.4 设计人未经发包人书面同意，不得擅自对工程设计进行分包的违约责任，否则发包方有权立即终止合同，并对已设计的部分不予付款，同时处合同价20%的违约金，该违约金发包人有权直接从履约保证金中直接扣除，不足部分设计人需继续予以补足  。

8.3.5在项目实施过程中，发包人如发现挂靠的或转包、违法分包的，或中标项目负责人不是真正在现场实施工程管理的，可以立即无责任终止合同，没收设计人履约保证金，清退其出场，已完工程量不予结算；对发包人的损失，由设计人加倍赔偿。

8.3.6 在本合同履行过程中，如设计人发生如下情形之一，发包人将视设计人严重违约，立即解除合同，没收全部履约保证金，冻结专户资金，设计人承担合同总价20%的违约金并承担由此造成的一切损失，设计人在现场的人员无条件退场，设计人在现场的设备和材料无条件供发包人使用，其设备租金和材料价值待诉讼判决后，如有剩余，在诉讼判决生效后7天内支付。

⑴ 中标工程转包或违法分包给他人施工；

⑵ 拖延检测进度或影响施工进度的；

⑶ 无正当理由，单方面要挟发包人提高合同价款；

⑷ 无正当理由，单方面要挟发包人给予某种补偿。

8.4其他

8.4.1如非设计人责任，设计变更的变更量不超过20%，则设计变更不另行计费；如变更量超过20%，则需参照报价计算和支付设计变更费。

8.4.2发包人如需中标人派设计人员进驻现场进行配合与解决有关问题时，招标人应为中标人派赴现场处理有关设计问题的工作人员提供办公场所，中标人自行承担驻场费及食宿费等。

8.4.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标。设计人员不得指定生产厂商、供货商或代理商，招标人因特殊场所使用需要的，由中标人的设计人员配合完成，所需费用由招标方承担。

8.4.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。

8.4.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.4.6本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方可向发包方所在地具有管辖权的人民法院起诉。

8.5关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权和设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属归发包人所有。设计人可以为实现合同约定项目工程使用目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方，否则，需承担与本合同总价等额的违约金，并赔偿发包人的损失，设计人因违反本条约定而获利的，该获利视为发包人的损失。

设计人应在工程竣工验收前，完成结算编制工作。在竣工验收合格后15日内，须将齐全、真实、有效、完整的结算资料，报送审计部门，设计人与发包人双方交接结算资料以签字确认为准。否则，延迟的结算时间等责任由设计人自行承担。进入结算程序后，设计人不得再增补资料。无效、不全的资料均作为核减处理，责任由设计人自负。

8.6本合同一式捌份，发包人肆份，设计人肆份；

8.7本合同经双方签章后生效；

8.8发包人向设计人发送的通知，以邮寄方式发送的，自邮寄之日起第3日视为送达；以电子邮件或传真方式或短信发送的，自发送当日视为送达。

第七部分  评标定标办法

一、评标方法

本项目采用综合评估法。由评标委员会按资格审查、符合性评审、报价评审、技术性评审四方面对投标文件进行评审。前一项评审不通过不参与下一项评审。

评标准备：评标前由招标人对照省政府第 120 号令要求，进行评标准备工作，并核实投标人和项目负责人的资质和资格、经历和业绩、在建工程和信用状况等方面的情况。

（一）资格审查

1、审查各投标人及其项目负责人、授权委托人的资格是否符合招标公告和招标文件的规定。

2、审查以投标人提供的有效的营业执照（副本）原件、资质证书（副本）复印件加盖公章、符合招标文件要求的项目设计负责人的注册建筑师证书原件。

未提交上述原件资料、资料不全或提供的资料无效的，或投标人有违反《盐城市市场廉政准则规定（试行）》中规定情形的不予通过资格审查。

注：招标人要求提交的证书等原件资料如因年检或变更登记等原因无法提供，投标人需提供受理单位出具的证明（须标明有效期）原件及复印件，并附加盖投标人公章的证书复印件，方予认可。

（二）对于通过资格审查的投标人进行符合性评审、报价评审和技术性评审：

1、符合性评审

投标人的投标文件是否符合招标文件，开、清标过程中发现的情况是否存在应予无效投标的情况，主要包括：投标保证金是否已按招标文件要求递交；投标文件签章是否符合招标文件的要求；投标文件载明的招标项目完成期限是否超过招标文件规定期限的；投标人信誉、履约情况是否良好，近三年是否无重大工程质量、安全责任事故。

投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

评标委员会根据上述规定的标准对投标报价进行有效性评审。

符合要求的，通过符合性评审，否则不予通过评审。

2、报价评审（10分）

（1）投标人应结合市场行情、自身综合实力、管理水平等各项因素自主确定不低于成本价的投标报价。

（2）有效投标报价：

①投标人的投标报价符合招标文件、招标答疑的要求；

②投标人的投标报价不高于最高限价；

③在各阶段评审中未被评标委员会认定为无效投标文件或废标的。

不符合上述要求的，作为无效投标报价，无效投标报价不参与评标。

（3）以有效投标文件的评标价算术平均值为 A（若有效投标文件≥7 家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A;若有效投标文件≥10 家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为 A）。

①、投标人的投标报价与A值相等者，投标报价得满分10分。

②、投标报价与A值相比（相除），比A值高的，每高1%扣0.1分，并从10分起扣，不足1％按插值法计算。

③、投标报价与A值相比（相除），比A值低的，每低1%扣0.2分，并从10分起扣，不足1％按插值法计算。

注：分值计算结果保留两位小数，第三位四舍五入。

评标基准价一经确定，不因投诉、复议等外部因素改变，计算错误除外。

3、技术性评审（90分）

设计方案的质量及深度必须满足国家现行设计相关的规范要求，同时符合设计任务书的要求。评分细则具体如下：

（1）设计理念（13分）

设计理念体现时代特征，彰显文化内涵，整体风格和规划相配套。

（2）设计指标（12分）

符合设计任务书提出的指标要求，充分满足场地条件、功能需求及规划条件。

（3）总平面布局（15分）

整体布局合理，与周边环境协调，满足交通流线及开口要求，满足使用功能。

（4）功能分区（18分）

功能分区明确合理，满足招标要求以及实际使用要求，人流组织及竖向交通合理顺畅，各功能面积配置合理，不同功能区域注意设计细节。

（5）建筑造型（17分）

造型设计简约美观、彰显文化内涵，色彩和谐，注意城市形象打造,美观协调、功能健全。

（6）方案可操作性（15分）

方案设计符合实际需求，须考虑实施过程中客观条件是否允许，是否便于操作。

注：设计方案必须符合招标文件规定的无标志要求，对违反者作废标处理。评标委员会对投标人的设计方案从设计说明书及设计内容是否满足规范要求、是否满足使用功能、美观性、合理性、全面性、平面、竖向、交通、工艺流程科学性等多方面进行等级评审。设计方案各评分点得分应当取所有技术标评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。设计方案除缺少相应内容的评审要点不得分外，其它各项评审要点得分不应低于该评审要点满分的 70%，评委认为确需低于该项评审要点满分 70%的，需注明打分理由。

4、不良行为记录

该项为扣分项，对投标企业在盐城市招投标及标后履约系统里存在不良记录的进行扣分，每一起扣0.5分，最多扣2分，扣完为止，直接在总得分里扣除。

（三）中标候选人的推荐

评标委员会按其报价得分由高到低推荐1名中标候选人（中标候选人无故放弃中标，或者被查实存在影响中标结果的违法违规行为等情形，按相关规定处理）；投标人的得分相等时，投标人报价低的优先；投标报价相同时，由评标委员会通过抽签的方式确定中标候选人的排序。

二、定标办法：

招标人根据评委会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人依法确定中标人。

排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本工程直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

对不中标的投标人，招标人有权不作任何解释。

第八部分  设计任务书

一、项目概况

1.1 项目名称：尚庄镇番茄小院项目方案及施工图设计服务（二次）；

1.2项目建设地点：盐城市盐都区尚庄镇健康路东、南腰河北；

1.3建设规模：总用地面积13.97亩，容积率为1.5，总建筑面积15686.74平方米；

1.4项目总投资：约为9000万元；

1.5招标范围：本次招标项目为一个标段，招标内容为：尚庄镇番茄小院项目2栋多层住宅楼（其中每两层须根据发包人要求设计可分可合）、1栋11层住宅楼及地下车库等方案设计、初步设计、施工图设计（含伴随的二次深化设计）。

方案设计基本要求：

该地块住宅设计风格以现代风格为主，与周边楼盘风格相协调（投标人需现场踏勘），总规划建筑面积为1.56万平方米，计容面积为1.39万平方米，拟建设130套左右的住宅商品房；

该地块前面两栋楼，拟设计成花园式性质的洋房（需配置电梯），其中一二、三四、五六每两层设计时考虑在后期销售时可分可合的模式（如是六层）；后面的一栋小高层高度控制在11层以内，所有户型尽量设计成南北通透，小进深户型；

主要范围如下（包括但不限于）：

①设计阶段：方案设计、方案修改完善、初步设计、施工图设计（含伴随的二次深化设计）；1）方案设计深度及成果的要求：设计说明书（含经济技术指标，户型配比表）；1:500 的总平面规划图（需以现状地形图为总平面规划的底图，并含规划用地以外150 米范围内现状情况）；规划全貌透视效果图及建筑单体透视效果图、夜景亮化效果图；建筑单体平、立、剖面图及户型平面图；建筑物日照分析及相关设计成果资料；地下空间分析图（含人防）；景观分析图；交通动线人流组织分析；绿色建筑节能专篇分析；设计成果须通过相关部门的审查，并根据审查意见完成设计修改（符合国家现行建筑设计规范标准）。2）施工图设计包含如下内容（但不限于）：桩基、基坑围护、地下人防、建筑、结构、给排水、消防、电气、暖通空调、建筑智能化、建筑防雷、建筑外立面装饰（幕墙、雨棚等设计）、装配式设计、钢结构/网架（如果有）、景观桥梁（如果有）、室外道路、室外景观绿化、室外市政及综合管网、雨污水及排水系统、亮化（主要指建筑物、构筑物等所有需亮化部位的灯光等亮化）等。施工图设计图纸须符合国家、省及市关于施工图设计深度的规范要求，并满足《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2016年版）中规定的要求，最终设计成果须确保通过相关部门审查。②本项目的建筑节能设计与绿色建筑二星级及以上设计（含绿色建筑咨询服务、申报<含各项检测>）等服务均由中标单位负责完成，并配合完成相关部门的审查工作。

②本项目的建筑节能设计与绿色建筑二星级及以上设计（含绿色建筑咨询服务、申报<含各项检测>）等服务均由中标单位负责完成，并配合完成相关部门的审查工作。

配合发包人进行专项报审（报建、图审、消防、抗震等）及施工过程中的设计咨询、变更、驻场服务、竣工验收等从项目开工建设到项目投入使用的全过程设计总承包服务。

④本项目图审部门的图纸审查工作（报送图审全过程，包含项目送审、接审、跟进审查全过程）由中标设计单位负责并对接，招标人提供必要协助，评审专家劳务费由中标设计单位承担。

⑤中标设计单位负责编制项目设计概算,并配合招标人完成主管部门审查。

二、设计依据和基础资料

2.1 招标人提供的红线图、规划条件；

2.2 招标文件；

2.3 现行国家、省市有关工程设计的设计规范、强制性标准及法律法规，以及江苏现行的规范、标准、图集等;

三、设计原则

3.1 环保节能原则：设计拟采用各种材料必须健康环保，对应要求的施工工艺也要避免产生污染；同时应充分利用自然采光、通风，采用合理有效的措施，尽力降低能源消耗，体现生态思想和节能观念，满足可持续发展的需要；

3.2 以人为本原则：设计方案应体现以人为本的原则，要求合理、科学地考虑平面布局与流程，充分满足使用要求。各项设施功能人性化，视觉和谐，使用方便；

3.3 协调和谐原则：本设计应与气候环境、当地人文等有机融合，将当代设计理念和技术创新结合在一起。

3.4 节约原则：设计所用材料、设施设备、器材器具应节约、节能，考虑本项目的施工成本和以后的运营成本；

3.5 原创性原则：设计方案要体现原创性，不得拷贝和抄袭其他项目。

四、设计要求

4.1设计成果应在确保安全、可靠的同时，充分考虑经济性，设计成果能够做到节约工程造价，响应招标人优化设计的要求。

4.2中标人设计成果须符合国家和江苏省相关规范、标准要求以及盐城市相关部门要求，能迅速、顺利地通过施工图审查，中标人应在图纸送审后，指派专人跟踪服务图纸审查过程，及时修改完善相关设计问题。

4.3提交的项目概算应符合省、市造价管理部门的规定要求，并按审查意见进行修改；

4.4设计成果应结合正常的施工技术水平，具备施工的可行性和方便性、经济性，考虑一些不利因素；

设计深度的一般性要求（但不限于此）：

（一）住宅地上部分基本要求：

1. 建筑（节能）专业:

1) 建筑（节能）设计说明；

2) 建筑单体及组合单元的全部施工图；

3) 建筑外墙材料部位构造详图；

4) 室内、外装修(含幕墙、雨蓬等)配合设计（含住宅、商业、地下室等所有建筑）；

5) 室内交通设计（需布置地下室的停车位、标明行车路线等）；

6）装配式建筑的平面布置拆分、组合，设备安装孔洞等节点大样图。

2. 结构专业：

1) 设计说明；

2) 结构计算书；

3) 单体的结构梁、板、柱、墙施工图设计及全部必需节点；

4）装配式的结构设计拆分，布置，节点大样，配筋等装配式设计必须的深化图纸及受力计算书。

3. 给排水专业：

1) 设计说明；设备表、材料表；

2) 生活给水、污水、废水系统；雨水排水系统；太阳能热水器系统；

3) 水系统分体空调冷凝水系统；

4) 消火栓系统；灭火器配置；

5) 自动喷淋灭火系统（视项目情况需要）；

6) 单体给排水专业施工图设计图纸；包括主体±0.000 以下的、伸出建筑主体一米范围内的设备管线施工图。

4. 暖通专业：

1) 设计说明；设备表、材料表；

2) 总供冷量（视项目情况需要）；

3) 总供热量；

4) 单体暖通专业施工图设计图纸；包括主体±0.000 以下的设备管线施工图设计。

5. 强电专业：

1) 设计说明；设备表、材料表；

2) 中压10kV 配电系统；

3) 低压0.4/0.23kV 配电系统；

4) 确定相关的设备房及层高；

5) 消防应急电源系统（视项目情况需要）；

6) 普通照明和应急照明系统；

7) 防雷及接地系统；

8) 单体强电专业施工图设计图纸；包括主体±0.000 以下的设备管线施工图设计。

6. 弱电专业：

1) 设计说明；设备表、材料表；

2) 火灾自动报警系统及应急广播系统；

3) 电话、电视系统；

4) 防盗对讲系统；

5) 防盗报警系统；

6) 电子接地系统；

7.智能化专业：

1) 设计说明；设备表、材料表；

2）联网可视对讲及家庭报警系统；

3）网络高清监控系统；

4）车辆出入管理系统及人行、自行车、电动车通道管理系统；

5）脉冲电子围栏系统；

6）信息发布系统；

7）电子巡更系统；

8）背景音乐系统；

9) 电梯五方对讲布线；

10)CO监测系统；

11)小区入口人脸抓拍系统；

12)中心机房；

8、楼宇亮化：

1、楼宇亮化夜景照明要能突出楼宇的形状特点及使用功能；

2、保证楼宇亮化的完整性并具有良好的立体感、空间感、层次感；

3、具有独特的设计风格和意图，尽可能清晰的展示楼宇关键部位的结构和装饰细部的特征；

4、采用节能照明设计；

5、为有效避免照明灯具带来光的干扰和污染，照明方案设计时应采取适当的措施。

9、绿色建筑设计：

需根据江苏省建设领域“十三五”重点推广应用新技术和限制、禁止使用落后技术公告（第一批）的文件要求设计。

1、绿色设计应综合建筑全寿命周期技术与经济特性，采用有利于促进建筑与环境可持续发展的场地、建筑形式、技术、设备和材料。

2、绿色设计策划应明确绿色建筑的项目定位、建筑目标及对应的技术策略、增量成本与效益，编制绿色设计策划书。

10、装配式设计：

1、装配式住宅建筑设计的安全性能、适用性能、耐久性能、环境性能、经济性能和适老性能等应符合国家现行标准的相关规定。

2、装配式住宅建筑设计应进行整体技术策划，对技术选型、技术经济可行性和可建造性进行评估，科学合理地确定建造目标与技术实施方案。整体技术策划应包括下列内容：

（1）概念方案和结构选型的确定；

（2）生产部件部品工厂的技术水平和生产能力的评定；

（3）部件部品运输的可行性与经济性分析；

（4）施工组织设计及技术路线的制定；

（5）工程造价及经济性的评估。

3、装配式住宅建筑设计宜采用住宅建筑通用体系，以集成化建造为目标实现部件部品的通用化、设备及管线的规格化。

4、装配式住宅建筑应符合建筑结构体和建筑内装体的一体化设计要求，其一体化技术集成应包括下列内容：

（1）建筑结构体的系统及技术集成；

（2）建筑内装体的系统及技术集成；

（3）围护结构的系统及技术集成；

（5）设备及管线的系统及技术集成；

（6）装配式住宅建筑设计宜将建筑结构体与建筑内装体、设备管线分离。

6、装配式住宅建筑设计应满足标准化与多样化要求，以少规格多组合的原则进行设计，应包括下列内容：

（1）建造集成体系通用化；

（2）建筑参数模数化和规格化；

（3）套型标准化和系列化；

（4）部件部品定型化和通用化。

7、装配式住宅建筑设计应遵循模数协调原则，并应符合现行国家标准《建筑模数协调标准》GB／T 50002的有关规定。

8、装配式住宅设计除应满足建筑结构体的耐久性要求，还应满足建筑内装体的可变性和适应性要求。

9、装配式住宅建筑设计选择结构体系类型及部件部品种类时，应综合考虑使用功能、生产、施工、运输和经济性等因素。

10、装配式住宅主体部件的设计应满足通用性和安全可靠要求。

11、装配式住宅内装部品应具有通用性和互换性，满足易维护的要求。

12、设计应满足部件生产、运输、存放、吊装施工等生产与施工组织设计的要求。

13、应满足建筑全寿命期要求，应采用节能环保的新技术、新工艺、新材料和新设备。

14、在设计时需充分考虑装配式设计的构件拆分、各专业的深化图纸（建筑、结构、水电安装预留预埋等），充分论证拆分构件生产、现场安装、吊装的可行性（严格控制单个拆分构件的拆分尺寸、重量适当），以及与后期预制构配件生产厂商的对接，配合（对预制构配件厂商提供的工艺图纸、模具拆分图纸尺寸是否合理进行设计复核确认）。

（二）住宅地下部分图纸基本要求：

1. 人防全套图纸（如有），单体全部基础施工图设计；

2. 地下车库、半地下车库/位、地下室等地下构筑物的施工图设计（如有）；

3. 基坑围护设计。

基础设计时，本着安全、经济、可靠的要求，可根据不同建筑荷载要求及场地基坑条件，可灵活配置使用市场成熟的新型成品支护桩、内扣式内螺纹、螺锁式等机械连接预应力桩型。

（三）公建及配套部分图纸基本要求：

1. 各类公建的施工图设计（含结构、设备专业）；

2. 各类设备公共用房的平面图、立面图、剖面图、主要设备布置图的施工图，其中设备由招标人指定，并满足一般性和招标人要求。

3.道路施工图设计（含设计与施工说明、道路总平面定位图、竖向设计图、道路设计图、屋侧行车道设计图、停车场设计图）；

4.景观绿化（含地形处理、树木种植、园林景观（廊架、广场、园路））平面图、立面图、剖面图、效果图（鸟瞰图）；

5.建筑景观亮化的总平面图，设计平面图，材料表，大样图等；

（四）总图

1. 规划总平面图（招标人提供）；

2. 投标人在招标人提供的详细规划方案的基础上，进行规划总平面施工图设计。应完成的设计内容包括：

1) 建筑定位图；

2) 项目的道路装置设计，以及相应的竖向设计；

3) 总图竖向施工图设计；

（五）管网综合配套：

1.本合同委托区域内的管网综合设计。

2.整理并汇总整个项目的管网综合设计。

（六）竣工图

根据现状建筑物，整理提交向政府交档的竣工图。

（七）其他

提供节能建筑计算书，供施工图报建审查。注：节能设计需满足相关性能要求：保温性能满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》DJG32/J71-2014，隔声性能满足《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32/J173-2014等。

（八）方案设计深度及成果的要求

1）设计说明书（含经济技术指标，户型配比图）

2）1:500的总平面规划图（需以现状地形图为总平面图规划的底图，并含规划用地以外150米范围内现状情况）

- 规划全貌透视效果图及建筑单体透视效果图、夜景亮化效果图

- 建筑单体平、立、剖面图

- 建筑物日照分析及相关设计成果资料

- 地下空间分析图（含人防）

- 景观分析图

- 交通动线人流组织分析

- 绿色建筑节能专属分析

- 设计成果须通过相关部门的审查，并根据审查意见完成设计修改（符合国家现行建筑设计规范标准）。

- 凡本规则条件未做具体规定的应满足国家、省、市现行有关法规、规范的要求。

内容不限于以上内容，以满足该地块盐城市规划局出具的出让地块规划设计条件及规划红线的相关设计要求满足报规划主管部门申报审批方案通过为主。

附件1

投标承诺书

致：                       (招标人名称)

根据你方项目的招标文件、遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、通用条款、专用条款、建设标准及其他有关文件后，我方愿意，遵照招标文件的要求按下列报价承担本项目工程的设计服务工作：

本项目的设计费总价为人民币大写（小写：        元）。

如果我方中标，我方保证按照招标文件约定的设计周期完成设计任务。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

我方派出             （项目负责人姓名）作为本次招标项目的项目负责人。

质量承诺：我方承诺设计质量符合国家有关设计质量等级评定标准合格等级，并保证出具的设计成果文件须符合国家建筑设计规范、国家现行设计标准和施工要求等,并确保设计成果文件（含消防）通过图纸审查和各行业行政管理部门的审批。（如我方中标，我方负责图纸送审、对接和修改报送等图审全过程）。

我方保证我公司具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。

我方保证项目负责人及代理人均为本单位的正式职工，并确保从投标截止之日当月向前连续6个月均已在本单位缴纳养老保险。如违反上述承诺，可视为我方存在弄虚作假行为，我方自愿放弃中标资格，并接受你方及行业主管部门的相关处罚。

我方保证在本次投标中无串通投标、弄虚作假等违法行为，若因串通投标、弄虚作假等违法行为被行政监督部门行政处罚的，投标保证金归招标人所有。

我公司承诺：严格遵守国家法律法规及规范性文件的规定，不捏造事实恶意投诉（异议），不借投诉（异议）之名进行敲诈勒索，不以非法手段获取相关证据材料。如有投诉（异议），投诉书形式要件合法、有效，内容符合有关规定。不一诉多投、不越级投诉。

如我公司为本项目的中标候选人或异议人（投诉人），我公司自愿接受投标保证金在招标项目签订合同后予以退还，同时接受投标的项目负责人备案信息在诚信库中锁定，不得用于其他项目投标。

如我公司故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，给他人造成的损失的，我公司明白应依法承担赔偿责任。构成犯罪的，会被移交司法机关处理。应承担赔偿责任的，我公司同意招标人在投标保证金中直接扣减相应数额。

我公司如有恶意投诉（异议）的、利用保密信息投诉的及投诉（异议）不实的投诉行为的，接受行政监管部门通报，未实行信用分的，自通报之日起6个月内，自愿接受所有投标项目的投标保证金在招标项目签订合同后予以退还,实行信用分的，按规定扣减信用分。

本项目招标人按照有关规定，需对中标人项目部成员出勤情况进行考核并记录标后履约不良行为，我单位承诺项目部现场考勤所需设备已考虑到投标报价中，一旦中标无挂靠、转包、违法分包行为，项目部人员全部按规定在岗履职，若被记录到履约不良行为系统，明白对我单位进入盐城市场投标带来不良影响。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，对双方具有约束力。

投标人(盖章)：

法人代表或委托代理人(签字或盖章)：

日期：年月日

附件2

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年       月      日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：          职务：

系                     （投标人）的法定代表人。

特此证明。

身份证复印件粘贴处：

投标人（盖章）：

日期：    年   月   日

附件3

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我（姓名）      系       （投标人名称）的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的      （姓名）为我单位的代理人，以本单位的名义参加              （招标人名称）的          工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名：              性别：          身份证号码：

电话：                    传真：          手机：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证复印件粘贴处：

附件4

项目负责人投标承诺函

本人           （姓名）系          （投标人名称）参与           （项目名称）标段投标的项目经理，我承诺本次投标截止前本人无行贿犯罪行为记录，不存在在两个或者两个以上单位受聘或者执业情形，本人身体状况健康，具备项目经理正常履约能力，若我单位中标，本人正常在岗履职，不随意更换项目经理，否则接受除按招标文件及相关规定接受经济处罚外，还将作为盐城市建设工程领域招投标及标后履约不良行为记录进黑名单限制一定时期作为项目负责人投标资格。

项目负责人：（签字）

身份证号码：

联系电话：

年   月    日

附件5

盐城市盐都区公共资源交易投标信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

企业名称（盖章）：

年      月     日

附件6

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则参加                项目的投标；

二、保证我公司盐城市公共资源交易中心诚信库和本次投标文件中所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；如有投诉经查实，自愿接受以弄虚作假骗取中标进行处罚；

三、保证我公司用于本次投标的项目负责人及代理人均为本单位的正式职工，并确保均已按本招标文件约定的要求在本单位缴纳养老保险。如有投诉经查实，自愿接受以弄虚作假骗取中标进行处罚；

四、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

五、不与其他人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不存在转包、违法分包及挂靠等违法行为；

八、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备；

九、如在投标过程和公示期间发生异议、投诉行为，保证按照《关于进一步规范建设工程招标投标投诉（异议）处理的通知》（盐建招投〔2016〕1号）要求进行，不捏造事实恶意投诉（异议），不借投诉（异议）之名进行敲诈勒索，不以非法手段获取相关证据材料。如有投诉（异议），投诉书形式要件合法、有效，内容符合有关规定。不一诉多投、不越级投诉。如投诉（异议）不实，给他人造成的损失的，应承担赔偿责任的，我同意招标人在我公司投标保证金中直接扣减相应数额，不足部分补足。

十、若对本次投标有投诉（异议），我保证由我投标时授权的代理人全权处理投诉（异议）事项，不再另行委托他人处理，如若违背，招标人或监管机构有权拒绝受理我公司投诉（异议）事项。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反以上承诺内容、或其他弄虚作假，骗取中标的行为，自愿依法接受取消投标、中标资格、计失信行为录入不良行为记录系统、没收投标保证金等有关处理。

投标单位（公章）：

法定代表人（签字并盖章）：

年    月     日

附件7

一号标书封面样式：

正（副）本

（项目名称）

投 标 文 件

（一号标书）

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月     日

附件8

二号标书封面样式：

正本

尚庄镇番茄小院项目方案及施工图设计服务（二次）

设

计

方

案

副本

尚庄镇番茄小院项目方案及施工图设计服务（二次）

设

计

方

案

| 附件9 投标文件原件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称： |  |  |  |
| 序 号 | 原件名称 |  | 备 注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 注： 1、本表仅为核对投标人提供的证书等招标项目评标所需材料原件之用，如本表填写不下可按相同格式进行扩展； 2、如因投标人未按要求填写本表或填写内容表述不清造成原件材料缺失或无法核对，后果由投标人自负。 |  |  |  |

附件10

异议书（格式）

项目名称：

异议人：

住所地：                             邮编：

法定代表人：                         联系电话

异议人授权代表：                          性别：                  年龄：

住址：                               联系电话：

提起异议事项的基本事实：

相关请求及主张：

有效线索和相关证明材料：

异议人与提起项目有利害关系的证明材料：

异议人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）

年     月     日

说明：

1.异议人是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章。

2.异议书有关材料是外文的，异议人应当同时提供其中文译本。

附件11

投诉书（格式）

投诉人（名称）：

住所地：                                                 邮编：

联系电话：                                             传真：

法定代表人姓名：                          职务：                电话：

授权委托人姓名（如有）：                职务：                电话：

居民身份证号码：

被投诉人（名称）：

住所地：

邮编：                                        电话：

法定代表人姓名：                         职务：                 电话：

投诉事项的基本事实：

相关请求及主张:

相关证明材料及有效线索:

投诉人与投诉项目有利害关系的证明材料:

对异议事项进行投诉的，异议的证明文件及招标人异议答复书：

投诉人（加盖公章）

法定代表人（签字）

年     月     日

说明：

1.投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章。

2.投诉书有关材料是外文的，投诉人应当同时提供其中文译本。